DMP. 11/2014

Inowrocław, dnia 21 luty 2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 207 000 euro

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Postępowanie ogłoszono na:

● stronach BZP w dniu 21/02/2014 r., pod numerem 35763 - 2014

● na stronie internetowej w dniu 21/02/2014 r.

● w siedzibie 21/02/2014 r.

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław, luty 2014 r.

I. Informacja o Zamawiającym

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowość: Inowrocław

Telefon / faks 052 35 64 304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Reprezentowane przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Marka Mieszko Gerus – Zastępcę Dyrektora – Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

…………………………………………………………………………………………………

2. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu zamówienia będą udzielane na piśmie, faksem oraz pocztą lub pocztą elektroniczną.

3. Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

4. Wykonawca zainteresowany postępowaniem powinien złożyć wniosek u zamawiającego z podaniem wszystkich danych firmy - niezbędnych do przekazywania zmian i zapytań dotyczących powyższego postępowania.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna- art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy - Kodeksu cywilnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

2. Przedmiotem zamówienia jest: konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie prac ogólnobudowlanych tj.: murarsko-tynkarskich, dekarsko-blacharskich, stolarskich, szklarskich, posadzkarskich. Konserwacja oraz usuwanie awarii dotyczy pomieszczeń wspólnego użytkowania, lokale mieszkalne, zakłady i inne obiekty. Prace konserwacyjne zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb. Zlecenie określać będzie zakres rzeczowy prac, orientacyjną wartość i termin wykonania. Do usuwania awarii należy przystąpić: niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

## 3. W zakres zamówienia wchodzą:

## a) budynki Wspólnot Mieszkaniowych w ilości 136 budynków, w tym 3.108 lokali mieszkalnych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, dla Części I,

## b) zakłady i inne obiekty PGKiM w ilości ok. 10 szt. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz, dla Części II.

## Zamówienie podzielono na 2 części z możliwością składania ofert częściowych na 1 lub 2 części.

4. Szczegółowy zakres, to:

4.1. Zakres prac branża murarsko – tynkarska:

a) naprawa uszkodzonych tynków o powierzchni: do 1 m2 w jednym pomieszczeniu z

pomalowaniem miejsc naprawionych w lokalach i korytarzach ogólnego użytku.

b) wymiana uszkodzonych posadzek z płytek PCV w korytarzach, klatkach schodowych i

pomieszczeniach ogólnego użytku w ilości do 4 szt. w jednym miejscu,

c) wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych w posadzkach ogólnodostępnych i na

licowanych ścianach o pow. do 1 m2,

d) naprawa uszkodzonych tynków, posadzek i stropów po pracach konserwacyjnych w

pomieszczeniach ogólnodostępnych, klatkach schodowych itp.,

e) uzupełnienie ubytków ścian muru grubości 2,5 cegły do 0,25 m2 oraz ścian o grubości

poniżej i cegły do 0,5 m2,

f) naprawa stopni betonowych na klatkach schodowych lub przed klatkami schodowymi,

g) umocowanie do podłoża (zabetonowanie) sprzętu zabawowego, trzepaków, ławek itp.,

h) uzupełnienie malowania stolarki drzwiowej i okiennej po robotach konserwacyjnych,

i) obsadzenie drobnych elementów pojedynczych w ścianach z cegieł lub podłożach

betonowych,

j) zamurowanie i wykonanie przebić w ścianach do 10 szt. w jednym budynku,

k) naprawa poprzez wyrównanie lub uzupełnienie nawierzchni dróg i chodników na

powierzchni łącznej do 2 m2 przy całym obiekcie,

l) dokonywanie okresowych przeglądów technicznych kanałów dymowych, spalinowych i

wentylacyjnych, oczyszczanie i drobna naprawa tych kanałów i główek kominowych,

ł) naprawa ogrodzeń i bram poprzez remont lub uzupełnianie pojedynczych elementów na

łącznej długości 1 mb.

4.2. Zakres prac branża dekarsko- blacharska:

a) czyszczenie rynien, koryt i koszy, wpustów ściekowych z piasku, mułu, liści i innych  zanieczyszczeń,

b) czyszczenie rur spustowych,

c) usuwanie śniegu z dachów, zrywanie sopli,

d) usuwanie i likwidacja odparzelin pokryć dachowych, pęknięć,

e) naprawa pokryć dachowych na budynkach gospodarczych,

f) usuwanie i naprawa zerwanych elementów dachowych, pokryć, rynien, rur spustowych

instalacji odgromowych uszkodzonych w czasie silnych wiatrów do 2 mb lub 1 m2,

g) zbijanie gzymsów i odparzelin tynków na balkonach i elewacjach oraz kominach,

h) łatanie i naprawa drobnych uszkodzeń pokrycia dachowego, łącznie z wymianą na

powierzchni do 3 m2 w jednym miejscu,

i) naprawa poprzez lutowanie drobnych uszkodzeń, prostowanie i mocowanie obróbek

blacharskich dachów i elewacji,

j) naprawa drobnych uszkodzeń więźby nie wymagające naruszenia pokrycia dachowego,

k) uszczelnienie od spodu dachówki,

l) uzupełnienie pokrycia z dachówki o pow. do 2 m2,

ł) uzupełnienie gąsiorów ceramicznych,

m) uszczelnienie i naprawa styków z murami,

n) uzupełnienie i naprawa pokrycia z płyt azbest-cement. do 5 m2,

o) uzupełnienie pokrycia papowego do 5 m2 wraz ze smołowaniem,

p) smołowanie pokrycia do 5 m2,

r) wymiana deskowania dachu do 1,5 m2.

4.3. Zakres prac branża stolarska

Drzwi:

a) naprawa drzwi do pomieszczeń ogólnych wraz z zaprawianiem, dopasowaniem,

regulacją i ewentualnym podcięciem skrzydła, wymiana lub uzupełnienie listwy profilowej,

b) przy drzwiach dwuskrzydłowych jw. – dorobienie listew przymykowych, odkręcenie

zasuw czołowych, przekazanie ślusarzowi do reperacji i ponowne osadzenie wraz z

zaryglowaniem i regulacją,

c) wymiana lub dorobienie progu jw.,

d) sklejenie pękniętego ramiaka przy zawiasach, ewentualnie wstawienie fleka jw.,

e) reperacja uszkodzonych opasek drzwiowych lub ich wymiana jw.

Okna:

a) regulacja skrzydeł okiennych, uszkodzonych spinaczy, wymiana klamerek, listew

przymykowych, ewentualnie baskwili w części wspólnej budynku,

b) wymiana śrub w oknach jw.,

c) dorabianie listew przyszybowych, umocowanie obruszonych okapników, uzupełnienie

brakujących oraz ich osadzenie jw.,

d) wymiana zawiasów, sklejenie pękniętego ramiaka przy zawiasie, ewentualnie fleka jw.,

e) wymiana uszkodzonych oliwek, zakrętek oraz dybli okiennych jw.,

f) zaprawienie uszkodzonej futryny lub ramiaka okiennego jw.,

g) uzupełnienie brakujących listew przyościeżnicowych i przymykowych, wymiana

uszkodzonych jw.

4.3.1. Inne: uzupełnienie brakujących lub uszkodzonych szczeblin w ławkach terenowych

wolnostojących i stacjonarnych oraz innych elementów drewnianych tzw. „małej

architektury” na terenach przy budynkach wg rozgraniczeń geodezyjnych.

4.4. Zakres prac branża szklarska:

a) wymiana zniszczonych i uzupełnienie brakujących szyb w stolarce i ślusarce okiennej

oraz drzwiowej do budynków i pomieszczeń ogólnego użytku,

b) uzupełnienie kitu lub listewek mocujących w stolarce lub ślusarce jw.

4.5. Zakres prac branża posadzkarska:

a) uzupełnienie podłóg i parkietów do 0,25 m2 ,

b) wymiana listew przypodłogowych do 1 mb.

5. Wykonawca musi dysponować:

a) min. 1 samochodem dostawczym,

b) min.1 telefon stacjonarny, czynny całą dobę,

c) bazą techniczną gwarantującą wykonanie zadania,

d) wystarczającą ilością wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykonania zadania

(min. 5 pracowników), o udokumentowanych kwalifikacjach zgodnych z przedmiotem zamówienia.

3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 50.00.00.00 – 5 usługi naprawcze i konserwacyjne

IV. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do siwz). Wymagany: stolarz, murarz, szklarz, dekarz, posadzkarz-  posiadający świadectwo ukończenia szkoły zawodowej o odpowiednim kierunku. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonej polisy wraz z dowodem jej opłacenia.

1.1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów.

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

1.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

1.5. Inne dokumenty

a) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do swiz),

b) Oświadczenie z art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp -wzór - zał. nr 2 do siwz,

c) Oświadczenie z art.24 ustawy Pzp - wzór - zał. nr 3 do siwz.

d) Wykaz osób – zał. nr 4 do siwz,

e) oświadczenie z art.26 ustawy Pzp - wzór - zał. nr 5 do siwz.

f) świadectwo ukończenia szkoły zawodowej.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem„ - każda ze stron przez wykonawcę lub osobę upoważnioną

### VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 6 dni przed upływem składania ofert,

b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego podany w rozdz. I. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

2. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IX. Termin związania ofertą

Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1, ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu nie otwierać przed: 4 marzec 2014 r. godz.10.00 Adres składającego ofertę

2. Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem czytelnym.

5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

6. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

8. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i podpisane przez osobę uprawnioną.

9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

10. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały.

11. Oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

12.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone należy umieścić w oddzielnej ponumerowanej i opatrzonej nazwą: „Dokumenty zastrzeżone”, teczce. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówien publicznych.

13. Zmiany, w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

14.Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

15. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać do dnia 4 marca 2014 r. do godziny 09:50 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 4 marca 2014 r. o godzinie 10:00, w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu – sala konferencyjna.

3.Otwarcie ofert jest jawne.

4.Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres wykonawcy oraz odczyta cenę.

5. Dla wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę zamawiający prześle zestawienie otwartych ofert.

6. Podczas otwarcia ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

## XII. Kryteria oceny ofert

1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

a) cena - 80 %

b) narzut do kosztu zakupu materiałów - 20 %

1.1. Na cenę składa się stawka końcowa 1 roboczogodziny.

2. Podstawą oceny będzie spełnienie wszystkich warunków zamawiającego określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oferta z najniższą ceną (końcową stawką 1 roboczogodziny) otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, według wzoru:

Cb  = (Wn : Wb) x 80

gdzie:

Cb – ocena oferty badanej

Wn – najniższa wartość oferty w złotych brutto

Wb  - wartość oferty badanej w złotych brutto

4. Kryterium narzutu do kosztu zakupu materiałów - będzie punktowane na zasadzie:

a) 0 % - 100 pkt

b) od 1 – 2 % - 90 pkt

c) od 3 - 4 % - 80 pkt

d) od 5 – 6 % - 70 pkt

e) od 7 - 8 % - 60 pkt

f) od 9 – 10 % -50 pkt

g) od 11- 12 % - 40 pkt

h) od 13 – 14 % - 30 pkt

i) od 15- 16 % - 20 pkt

j) od 17-18 % - 10 pkt

k) od 19-20 % - 0 pkt

4.1. Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium narzutu do kosztu zakupu materiałów zostaną pomnożone przez wagę przypisaną danemu kryterium, zgodnie z poniższym wzorem:

CbKz  = (WKz  x 20 %)

CbKz – cena oferty badanej- kryterium narzut kosztu zakupu materiałów

W Kz – ilość punktów przyznana za kryterium narzut kosztu zakupu materiałów

5. Oferta, która otrzyma największą ilość punktów za wszystkie kryteria – będzie ofertą najkorzystniejszą.

C  = Cb +  CbKz

C  – cena ostateczna oferty badanej

5. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.Cena oferty: zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach; Dz. U. Nr 97,

poz.1050- z, 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, cena przedmiotu

zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za które zamawiający jest zobowiązany

wykonawcy zapłacić.

8. Cenę należy podać w złotych polskich (grosze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku) netto.

9. Do obliczenia ceny wg rozdziału XII należy podać wielkości wskaźników kalkulacyjnych:

- stawkę wyjściową

- Ko – w procentach (od RiS)

- Z – w procentach (od RiS i Ko)

- Kz – (koszty zakupu) w procentach

Uwaga

We wszystkich pracach objętych zamówieniem koszty za dojazdy przy wykonywaniu prac objętych zamówieniem Wykonawca powinien skalkulować w kosztach ogólnych.

Zamawiający nie będzie honorował w kosztorysach powykonawczych zapisu „koszty dojazdu”.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zawiera wzór stanowiący załącznik nr 6 (dla każdej części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z ustaleniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie wprowadzi do realizacji zamówienia zamienników i innych rozwiązań bez uzgodnień z Zamawiającym.

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę faksem lub telefonicznie.

4. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.

5. W razie nienależytego wykonania lub powstania szkody z winy wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 i art. 4848 Kc.

6. Ilość wykazanych w załączniku nr 7 do siwz budynków może ulęgać zmianie w trakcie trwania umowy.

7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

9. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

11. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umów, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (znwu) - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcom w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiajacego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 17 ust. 2.

8. Wykonawca może w terminie przewidziany do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 usta. 2.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o której mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone, w pkt 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postepowania odwoławczego.

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli nastąpi konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego będzie ono udzielone do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy, dla każdej części odrębnie.

XVII. Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: nazwy oraz części zamówienia, jaką

zamierza zlecić podwykonawcom, zgodnie z formularzem ofertowym – pkt 4.3.

2. Wykonawca nie może zlecić całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części usług podwykonawcom spełniającym wymogi niezbędne do realizacji powierzonych im czynności.

4. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

XVIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie w trybie art.22 ust. 1–4 Pzp.

3. Oświadczenie w trybie art.24 Pzp.

4. Wykaz osób.

5. Oświadczenie w trybie art.26 Pzp.

6. Wzór umowy, dla każdej części odrębnie

7. Wykaz budynków, dla każdej części

8. Kalkulacja indywidualna

Sporządziła: …………………………………..

Z a t w i e r d z i ł:

…………………………

Inowrocław, dnia ............................

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………

Siedziba……………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………….

nr NIP …………………………………………....……………………………………….....

nr REGON ………………………………………………………………………………….

Województwo: ………………………………………………………………………...........

e- mail: ……………………………………………………………………………………..

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

88-100 Inowrocław

3. Zobowiązania wykonawcy

3.1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę dla:

Części I. -  Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

| Lp. | Wyszczególnienie wskaźników kalkulacyjnych | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stawka wyjściowa | …………………………… zł |
| 2 | Koszty ogólne ( Ko) do R i S | …………………………… % |
| 3 | Zysk (Z) do R i S i Ko | …………………………… % |
| 4 | Stawka końcowa r- g | …………………………… zł |
| 5 | Narzut do materiałów (Kz) | …………………………… % |

(słownie: ………………………………………………………………………………….. zł)

Do powyższej stawki będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Część II. – Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

| Lp. | Wyszczególnienie wskaźników kalkulacyjnych | Wartość netto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stawka wyjściowa | …………………………… zł |
| 2 | Koszty ogólne ( Ko) do R i S | …………………………… % |
| 3 | Zysk (Z) do R i S i Ko | …………………………… % |
| 4 | Stawka końcowa r- g | …………………………… zł |
| 5 | Narzut do materiałów (Kz) | …………………………… % |

(słownie: ………………………………………………………………………………….. zł)

Do powyższej stawki będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Firma dysponuje siedzibą w ………………………... przy ul. ……………………………

telefon stacjonarny czynny całą dobę nr ………………………. tel. komórkowy nr

……..………………………….

4. Oświadczenia wykonawcy:

1. wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

2. uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do

składania ofert

3. zamówienie zrealizuję sam*/ z udziałem podwykonawców* (niepotrzebne skreślić).

| Elementy zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć | Następującym podwykonawcom |
| --- | --- |

* w przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadam za ich pracę jak za swoją własną.

4. oświadczam, że przedstawiony wzór umowy zostały przez ze mnie zaakceptowany.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.

5. oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnoszę do niej zastrzeżeń.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# 7. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..........………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy )

............................. data .........................

Załącznik nr 2

Nazwa wykonawcy: ………………………..

………………………..

………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy: ………………………..

………………………..

………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

działając zgodnie z 22 ust. 1 pkt. 1 – 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy: ………………………..

………………………..

………………………..

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

| Pracownicy: | Nazwisko i imię | Wykształcenie | Krótki opis doświadczenia zawodowego z podaniem najważniejszych ukończonych robót | Podstawa dysponowania pracownikiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Murarz |  |  |  |  |
| Stolarz |  |  |  |  |
| Dekarz |  |  |  |  |
| Szklarz |  |  |  |  |
| Posadzkarz |  |  |  |  |

Uwaga

do niniejszego wykazu należy załączyć: świadectwa ukończenia szkół zawodowych

Miejscowość i data: ……………………………

Podpis:

..................................

###### Załącznik nr 5

Nazwa wykonawcy: ……………………………….

……………………………….

……………………………….

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu

Oświadczenie

Działając zgodnie z art. 26 ust. 2d, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn zm.)

Oświadczam/y, że:

a) nie przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331)

b) przynależę/my do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331) i załączam/y do oferty wykaz/listę podmiotów będących w stosunku do mnie/nas podmiotami dominującymi lub zależnymi

* niepotrzebne skreślić

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 6

Wzór umowy Część I

UMOWA Nr ............. /2014

zawarta w dniu …………… r. w Inowrocławiu, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. mającym siedzibę w Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Marka Mieszko Gerus -  Zastępcę Dyrektora - Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

Przedsiębiorcą: ………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………….., z siedzibą w Inowrocławiu (adres: ……………….., ………………….), wpisanym do ……………………………………………….

NIP: ……………………, REGON: …………………….,

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi budowlane obejmujące: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udzielanie zleceń w formie pisemnej z określeniem zakresu rzeczowego, orientacyjnym kosztem i terminem wykonania robót,

b) kontrola wykonania zadania przez wyznaczonego inspektora ds. technicznych,

c) wydawanie zleceń odbywać się będzie przez upoważnionego pracownika

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, ofertą i zleceniem, w ciągu 3 dni od daty otrzymania zlecenia,

b) strzec mienia znajdującego się na terenie robót remontowych,

c) zabezpieczenie terenu robót,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

e) uporządkowanie teren robót po ich wykonaniu,

f) przystępowanie do usuwania awarii: niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego na piśmie.

- Przyjmowanie zleceń przez całą dobę pod numerem telefonu: …………………, kom.

………………………….. .

- Usuwanie awarii codziennie od 700 - 2200 łącznie z dniami wolnymi a w przypadku

zagrożenia życia, zdrowia i mienia przez całą dobę.

- Zakres prac określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie

Wykonawcy, które są załącznikami do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które

powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany

jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………….. r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień …………………. r.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie z następujących powodów:

a) z powodu siły wyższej,

b) z powodu zmian, jakie wprowadził Zamawiający,

c) z powodu wykorzystania środków na finansowanie prac konserwacyjnych.

§ 4

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci

Wynagrodzenie ustalone na podstawie zaoferowanej stawki (końcowej) r – g (netto)

w wysokości: ………………. zł

(słownie: ………………………………. ), w tym narzut do materiałów  …………… %, plus

obowiązujący podatek VAT, zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac.

2.Wartość wykonanych prac zostanie rozliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego. W przypadku robót nie objętych kosztorysem powykonawczym, obowiązuje indywidualna kalkulacja robót konserwacyjnych nie objętych KNR – załącznik nr 5 do umowy.

3. Wynagrodzenie, jakie zapłaci Zamawiający Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć wartości określonej przez Zamawiającego na finansowanie, to jest kwotę: ……………………….. zł netto (słownie: …………………………….  zł).

4. Po wykorzystaniu tej kwoty przez Zamawiającego umowa wygasa.

5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, na podstawie odrębnej umowy.

§ 5

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wglądu atesty na wbudowane materiały.

§ 6

1.Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane prace w terminie 7 dni od daty odbioru robót, odrębnie na każdą Wspólnotę Mieszkaniową.

2. Ilość wykazanych w załączniku nr 7 do siwz budynków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

3.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektora ds. technicznych.

§ 7

- 1. O wykonanych pracach Wykonawca powiadomi powołanego inspektora ds. technicznych

- PGKiM Sp. z o. o. w Inowrocławiu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonanych prac przez Wykonawcę pod względem, jakości, zakresu i terminowości.

§ 8

1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania zleconych prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji robót do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie wykonywania robót jak też bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie remontowanego obiektu i na terenie przyległym.

§ 9

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren realizacji prac konserwacyjnych i przekazać w terminie ustalonym na odbiór tych prac, (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń).

§ 10

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie prac ogólnobudowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwlokę w wykonaniu zakresu zlecenia w wysokości 5 % wartości robót określonego w zleceniu za każdy dzień zwłoki,

b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 5 % wartości robót określonej w zleceniu za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % pozostałej wartości przedmiotu zamówienia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej  również liczone utracone korzyści.

§ 12

Odbiór prac konserwacyjnych dla każdego zlecenia nastąpi jednorazowo po zakończeniu robót w całości w terminie 10 dni od daty zgłoszenia odbioru.

§ 13

Strony ustalają, że rozliczenie za każdą zleconą robotę nastąpi jednorazowo fakturą

końcową po wykonaniu całości robót i ich odbiorze.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia wykonania zleconych prac.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny  ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa oraz wad fizycznych użytych materiałów.

3. Ewentualne usterki Wykonawca usunie w terminach wskazanych przez Zamawiającego:

a) bezzwłocznie - w przypadku, gdy będą tego wymagały względy bezpieczeństwa;

b) najpóźniej na trzeci dzień od dnia zgłoszenia.

4. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

§ 15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzania do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu  należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 16

Zamawiający zapewni nadzór techniczny w trakcie realizacji prac.

§ 17

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie wykonuje robót, wykonuje z nienależytą starannością lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.

§ 18

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, w

umowie zamieszczone zostaną zapisy stosownie do art. 647 ¹ k. c.

§ 19

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych,

c) wydłużenie terminu realizacji zamówieni.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Oferta wykonawcy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- wykaz budynków

- Ogłoszenie

- Kalkulacja indywidualna

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca:

.

Wzór umowy Część II

UMOWA Nr ............. /2014

zawarta w dniu …………… r. w Inowrocławiu, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. mającym siedzibę w Inowrocławiu (adres: ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław), wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Marka Mieszko Gerus -  Zastępcę Dyrektora - Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową – Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

Przedsiębiorcą: ………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………….., z siedzibą w Inowrocławiu (adres: ……………….., ………………….), wpisanym do ……………………………………………….

NIP: ……………………, REGON: …………………….,

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą,

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi budowlane obejmujące: Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w zakładach i innych obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Inowrocławiu - zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) udzielanie zleceń w formie pisemnej z określeniem zakresu rzeczowego, orientacyjnym kosztem i terminem wykonania robót,

b) kontrola wykonania zadania przez kierownika zakładu lub obiektu,

c) wydawanie zleceń odbywać się będzie przez upoważnionego pracownika

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, ofertą i zleceniem, w ciągu 3 dni od daty otrzymania zlecenia,

b) strzec mienia znajdującego się na terenie robót remontowych,

c) zabezpieczenie terenu robót,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

e) uporządkowanie teren robót po ich wykonaniu,

f) przystępowanie do usuwania awarii: niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego na piśmie.

- Przyjmowanie zleceń przez całą dobę pod numerem telefonu: …………………, kom.

………………………….. .

- Usuwanie awarii codziennie od 700 - 2200 łącznie z dniami wolnymi a w przypadku

zagrożenia życia, zdrowia i mienia przez całą dobę.

- Zakres prac określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie

Wykonawcy, które są załącznikami do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które

powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (kierownika) Wykonawca obowiązany jest okazać

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………….. r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień …………………. r.

3. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie z następujących powodów:

a) z powodu siły wyższej,

b) z powodu zmian, jakie wprowadził Zamawiający,

c) z powodu wykorzystania środków na finansowanie prac konserwacyjnych.

§ 4

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci

Wynagrodzenie ustalone na podstawie zaoferowanej stawki (końcowej) r – g (netto)

w wysokości: ………………. zł

(słownie: ………………………………. ), w tym narzut do materiałów  …………… %, plus

obowiązujący podatek VAT, zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac.

2.Wartość wykonanych prac zostanie rozliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego. W przypadku robót nie objętych kosztorysem powykonawczym, obowiązuje indywidualna kalkulacja robót konserwacyjnych nie objętych KNR – załącznik nr 5 do umowy.

3. Wynagrodzenie, jakie zapłaci Zamawiający Wykonawcy z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć wartości określonej przez Zamawiającego na finansowanie, to jest kwotę: ……………………….. zł netto (słownie: …………………………….  zł).

4. Po wykorzystaniu tej kwoty przez Zamawiającego umowa wygasa.

5. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp, na podstawie odrębnej umowy.

§ 5

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wglądu atesty na wbudowane materiały.

§ 6

1.Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane prace w terminie 7 dni od daty odbioru prac, odrębnie na każdy zakład i obiekt.

2. Ilość wykazanych w załączniku nr 7 do siwz budynków może ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

3.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez kierownika.

§ 7

- 1. O wykonanych pracach Wykonawca powiadomi kierownika zakładu lub obiektu.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonanych prac przez Wykonawcę pod względem, jakości, zakresu i terminowości.

§ 8

1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania zleconych prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji robót do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie wykonywania robót jak też bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie remontowanego obiektu i na terenie przyległym.

§ 9

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren realizacji prac konserwacyjnych i przekazać w terminie ustalonym na odbiór tych prac, (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń).

§ 10

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie prac ogólnobudowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 11

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwlokę w wykonaniu zakresu zlecenia w wysokości 5 % wartości robót określonego w zleceniu za każdy dzień zwłoki,

b) za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 5 % wartości robót określonej w zleceniu za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % pozostałej wartości przedmiotu zamówienia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej  również liczone utracone korzyści.

§ 12

Odbiór prac konserwacyjnych dla każdego zlecenia nastąpi jednorazowo po zakończeniu robót w całości w terminie 10 dni od daty zgłoszenia odbioru.

§ 13

Strony ustalają, że rozliczenie za każdą zleconą robotę nastąpi jednorazowo fakturą

końcową po wykonaniu całości robót i ich odbiorze.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 12 miesięcy od dnia wykonania zleconych prac.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny  ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa oraz wad fizycznych użytych materiałów.

3. Ewentualne usterki Wykonawca usunie w terminach wskazanych przez Zamawiającego:

a) bezzwłocznie - w przypadku, gdy będą tego wymagały względy bezpieczeństwa;

b) najpóźniej na trzeci dzień od dnia zgłoszenia.

4. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

§ 15

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień umowy oraz wprowadzania do umowy takich postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu  należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 16

Zamawiający zapewni nadzór techniczny w trakcie realizacji prac.

§ 17

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie wykonuje robót, wykonuje z nienależytą starannością lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.

§ 18

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, w

umowie zamieszczone zostaną zapisy stosownie do art. 647 ¹ k. c.

§ 19

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych,

c) wydłużenie terminu realizacji zamówieni.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 22

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 23

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Oferta wykonawcy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Wykaz budynków

- Ogłoszenie

- Kalkulacja indywidualna

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca:

.