- PRZEDSIĘBIORSTWO

- GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w Inowrocławiu ul. ks. P. Wawrzyniaka 33

- tel. / faks 052 35 64 304,  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Numer KRS  0000059483

- NIP                556 080 08 85

- REGON        091581150

- Kapitał Zakładowy Spółki: 2 118 500,00 zł

- Konto: Bank Zachodni WBK S. A. O/ Inowrocław       88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

- ….…………………..…….........................................................................................................................					Inowrocław, dnia 2 sierpnia  2007 r.

DMP. 77/2006

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 77/2006, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego i modernizacja centralnego ogrzewania przy ulicy Błonie 9 w Inowrocławiu”,

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przesłano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że w

dniu 26.07.2007 r. wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania – w załączeniu treść.

W związku z powyższym zamawiający zgodnie, z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień

publicznych, modyfikuje specyfikację istotnych warunków.

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego odbioru prac i fakturowania. W tym:

- Etap I – obejmuje: docieplenie stropodachu z pokryciem dachu i wymianą obróbek blacharskich, docieplenie szczytów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnej,

- Etap II-  docepelenie ścian podłużnych i regulacja c. o.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury, wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

Z wzoru umowy wykreśla się ust.1 - § 6.