DMP.10/2012

Inowrocław, dnia 28 lutego 2012 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

przetarg nieograniczony na zamówienie o wartości poniżej 200 000 euro

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu

Postępowanie ogłoszono na:

● stronach BZP w dniu 28/02/2012 r., pod numerem 47031- 2012

● na stronie internetowej w dniu 28/02/2012 r.

● w siedzibie 28/02/2012 r.

- Opracowała:

- Krystyna Glonek

Inowrocław, luty 2012 r.

I. Informacja o Zamawiającym

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Ulica: ks. Piotra Wawrzyniaka 33

Kod: 88-100, Miejscowość: Inowrocław

Telefon / faks 052 35 64 304

e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

Reprezentowane przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Marka Mieszko Gerus – Zastępcę Dyrektora – Członka Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Krystyna Glonek, tel./ faks 052 35 64 304.

3. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz przedmiotu   zamówienia będą udzielane na piśmie, faksem oraz pocztą.

4. Kontaktowanie się z osobą wymienioną w pkt 2 w dni robocze w godzinach służbowych tj. 7.00 - 15.00.

5. Opłata za otrzymanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania.

6. Wykonawca zainteresowany postępowaniem powinien złożyć wniosek u zamawiającego z podaniem wszystkich danych firmy - niezbędnych do przekazywania zmian i zapytań dotyczących powyższego postępowania.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, jak również nie dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna- art. 40 ust.2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy - Kodeksu cywilnego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa nadana zamówieniu: Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu

2. Przedmiotem zamówienia jest: likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu Zamówienie podzielono na 3 zadania z możliwością składania ofert częściowych, w tym:

Zad. I. - naprawa południowo-zachodniego narożnika hali, obejmuje między innymi: zetowniki, rynny, ściągi, płatwie dachowe, rygle ścienne, pokrycia dachu, ściany, wymianę połączeń śrubowych oraz piaskowanie i malowanie konstrukcji stalowej - zgodnie 
z ekspertyzą techniczną będącą załącznikiem nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zad. II. - naprawa bramy segmentowej w południowej części hali – o wymiarach 4520x4500 mm (w załączeniu fotografie), z prowadzeniem łańcuchowym i naciągiem sprężynowym oraz montaż napędu elektrycznego w północnej bramie hali Nr 7 z automatyką (silnik, centrala, fotokomórki, mikrowyłącznik rygla, podtrzymanie w kierunku góra-dół, kabel do pętli indukcyjnej, detektor pętli indukcyjnej montaż pętli, centralka z wyświetlaczem LCD, licznik cykli otwierania i zamykania, możliwość automatycznego zamykania po zaprogramowanym czasie lub przejechaniu linii fotokomórek, funkcja półotwierania, zasilanie). Załącznik nr 7 do siwz: fotografie.

Zad. III. - dostawa i montaż przewodu elektrycznego 3-fazowego, obejmuje między innymi:

- doprowadzenie do prasy przewodu 400 V, 3-fazowego w rurach osłonowych ok. 110 m,

- przełożenie gniazda elektr. zasilającego prasę,

- wymiana 3 opraw świetlówkowych 2x40W z świetlówkami oraz lampy oświetleniowej 500W,

- sprawdzenie i pomiary napięcia i uziemienia na hali Nr 7 oraz inne wymagane przez prawo i PN. Załącznik nr 8 do siwz przedmiar.

3. Zaleca się Wykonawcom dokonania wizji lokalnej w obiekcie, gdzie będą prowadzone prace oraz uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty.

4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 50.80.00.00 – 3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45.31.12.00-2  roboty w zakresie instalacji elektrycznych

IV. Termin wykonania zamówienia:

Zad. I. i II. - 4 tygodnie od podpisania umowy

Zad. III. – 3 tygodnie od podpisania umowy

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają:

a) uprawnienia do dokonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) wiedzę i doświadczenie

c) potencjał techniczny

d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonego do oferty wykazu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia (załącznik nr 5 do siwz). W zad. III. wymagany elektry z uprawnieniami w zakresie instalacji elektrycznej, świadectwem kwalifikacyjnym „E” i „D”- eksp instalacji elektrycznej do 1 kV, aktualnym wpisem do właściwych Izb Zawodowych. Zamawiający oceni wykonawcę na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

e) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający stwierdzi to na podstawie dołączonej polisy.

1.1. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana na zasadzie: spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów.

VI. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

1.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

1.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

1.3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

1.4. Inne dokumenty

a) Formularz ofertowy (zał. nr 1 do swiz),

b) Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 ustawy Pzp -wzór - zał. nr 2 do siwz,

c) Oświadczenie w trybie art.24 ustawy Pzp - wzór - zał. nr 3 do siwz.

d) Wykaz osób – zał. nr 4 do siwz.

e) Kosztory ofertowy, dla zad. III., który stanowi integralną część oferty.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem „- każda ze stron przez wykonawcę lub osobę upoważnioną

### VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują w formie pisemnej za pomocą faksu lub poczty.

2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą faksową. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia ich otrzymania.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu będzie się uważało za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 6 dni przed upływem składania ofert,

b) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.1.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

4.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśniania wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o których mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres zamawiającego podany w rozdz. I. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści na stronie internetowej: http://pgkim-inowroclaw.samorzady.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

2. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

IX. Termin związania ofertą

1.Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1, ustawy Prawo Zamówien publicznych Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco:

Adres Zamawiającego: Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu nie otwierać przed: 16 marca 2012 r. godz.10.00 Adres składającego ofertę

2. Zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem czytelnym.

5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

6. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być ponumerowane i podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną.

8. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i podpisane przez osobę uprawnioną.

9. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”

10. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały.

11. Oferta powinna być złożona w teczce lub zbindowana, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.

12.Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje, które stanowią tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty zawierające informacje zastrzeżone należy umieścić w oddzielnej ponumerowanej i opatrzonej nazwą: „Dokumenty zastrzeżone”, teczce. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówien publicznych.

13. Zmiany w złożonej już ofercie, może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu składania ofert.

14.Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

15. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak składanie z dopiskiem na kopercie „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (znwu) - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia 16 marca 2012 r. do godziny 9:50 w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 marca 2012 r. o godzinie 10:00, w siedzibie PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu – sala konferencyjna.

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres wykonawcy oraz odczyta cenę.

5. Dla wykonawcy, który nie mógł przybyć na otwarcie ofert, na jego prośbę zamawiający prześle zestawienie otwartych ofert.

6. Podczas otwarcia ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

## XIII. Kryteria oceny ofert

## 1. Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu kryterium:

2.. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100.

3. Oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg

wzoru:

Cb  =  (Wn : Wb) x 100

gdzie:

Cb – ocena oferty badanej

Wn – najniższa wartość oferty w złotych brutto

Wb - wartość oferty badanej w złotych brutto

3. Uzyskane punkty, jakie otrzyma oferta za kryterium „ceny” zostaną pomnożone przez wagę przypisaną temu kryterium.

4. Uzyskana z wyliczenia ilość pkt zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

5. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zawierają wzory stanowiące załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z ustaleniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca nie wprowadzi do realizacji zamówienia zamienników i innych rozwiązań bez uzgodnień z Zamawiającym.

3. O terminie i miejscu zawarcia umowy zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę faksem lub telefonicznie.

4. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od wystawienia faktury.

5. W razie nienależytego wykonania lub powstania szkody z winy wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 i art. 4848 Kc.

6. Przy podpisaniu umowy wykonawca okaże aktualną polisę ubezpieczenia ryzyk budowy rozszerzoną o opcję kontraktową i deliktową.

7. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

9. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

XV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

2. Jeżeli nastąpi konieczność skorzystania z zamówienia uzupełniającego będzie ono udzielone do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego na podstawie odrębnej umowy.

XVI. Informacja o podwykonawcach

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: nazwy oraz części zamówienia, jaką zamierza zlecić podwykonawcom, zgodnie z formularzem ofertowym – pkt 4.3.

2. Wykonawca nie może zlecić całości zamówienia podwykonawcom.

3. Zamawiający dopuszcza zlecenie części usług podwykonawcom spełniającym wymogi niezbędne do realizacji powierzonych im czynności.

4. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiajacego.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcom w toku

postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

c) odrzucenia oferty odwołującego.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiajacego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 17 ust. 2.

8. Wykonawca może w terminie przewidziany do wniesienia odwołania poinformować zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynności albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

10. Na czynności, o której mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2.

11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiajacego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone, w pkt 11 i 12 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

14. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniania specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postepowania odwoławczego.

15. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później nią do czasu otwarcia rozprawy.

17. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

XVIII. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie w trybie art.22 ust. 1–4 Pzp.

3. Oświadczenie w trybie art.24 Pzp.

4. Wykaz osób.

5. Wzór umowy.

6. Ekspertyza techniczna

7. Fotografie

8. Przedmiar

Sporządziła: …………………………………..

Z a t w i e r d z i ł:

…………………………

Inowrocław, dnia ............................

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………

Siedziba……………………………………………………………………………………...

Nr telefonu/faks …………………………………………………………………………….

nr NIP …………………………………………....……………………………………….....

nr REGON ………………………………………………………………………………….

Województwo: ………………………………………………………………………...........

e- mail: ……………………………………………………………………………………..

# 2. Dane dotyczące zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33

88-100 Inowrocław

3. Zobowiązania wykonawcy

3.1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę:

Zad. I. - naprawa południowo - wschodniego narożnika hali

| Lp. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …………………….. zł | …………………….. zł | ………………………….. zł |

Cena – słownie: …………………………………………………………………………… zł   Udzielę gwarancji na okres ………………….. lat (minimum 18 miesięcy)

Zad. II. - naprawa bramy segmentowej w południowej części hali

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wraz z dostawą i montażem nowej bramy | …………….. zł | …………….. zł | …………….. zł |

Cena – słownie: …………………………………………………………………………… zł   Udzielę gwarancji na okres ………………….. lat (minimum 18 miesięcy)

oraz 2 lata na zamontowaną bramę.

Zad. III. - dostawa i montaż przewodu elektrycznego 3-fazowego

| Lp. | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ……………………..zł | …………………….. zł | …………………………. zł |

Cena – słownie: …………………………………………………………………………… zł   Udzielę gwarancji na okres ………………….. lat (minimum 18 miesięcy)

4. Oświadczenia wykonawcy:

- wyrażam zgodę na termin płatności 30 dni

- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

3.   zamówienie będę wykonywał siłami własnymi (zamierzamy zlecić część zamówienia

podwykonawcom, w załączeniu wykaz i informacje o podwykonawcach)

* niepotrzebne skreślić.

4.   oświadczam, że przedstawiony wzór umowy zostały przez ze mnie zaakceptowany.

Zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych.

- oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej na terenie gdzie będą prowadzone prace.

- oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnoszę do niej zastrzeżeń.

5. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące oświadczenia i

dokumenty:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….......................

6. Oferta wspólna (jeżeli występuje).

# Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę:

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko ……………………………………......………………………………………

Telefon.....………………… Fax ……………………….

Zakres umocowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..........…………………………………

(imię i nazwisko podpis uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy )

............................. data .........................

Załącznik Nr 2

Nazwa wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759).

1. Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, oświadczam, że:

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia;

2) posiadam wiedzę i doświadczenie;

3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu

Oświadczenie

Działając zgodnie z 22 ust. 1 pkt. 1 – 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oświadczam, że:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejscowość i data: ………………………………

……………………………………

(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 4

Nazwa wykonawcy:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

| Imię i nazwisko | Zawód | Ukończona szkoła |
| --- | --- | --- |

Dla. Zad. III. Wymagany elektryk z uprawnieniami - patrz. rozdział V. i VI. siwz

Miejscowość i data: ……………………………

Podpis:

..................................

Załącznik nr 5

Wzór umowy - Zad. I.

Umowa nr …………../2012

zawarta w dniu …………………. r. w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. mającym siedzibę przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

Przedsiębiorcą: ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:…………………………………………., mającym siedzibę przy ulicy ……………………, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: ……………………….., pod numerem …………………, NIP: ……………………., REGON: ……………………..,

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu, dotyczy:

Zad. I. - naprawa południowo-wschodniego narożnika hali,

obejmuje między innymi: ……………………………..

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska i z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 3

1. Wykonawca na wykonane prace udzieli ………….. lat (minimum 18 miesięcy) gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru prac.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………. r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ……………………… r.

§ 5

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie

ustalone na podstawie  oferty z dnia ………………. r.,

w wysokości: ……………. zł

(słownie:……………………………..)

2. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, na podstawie odrębnej umowy.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu

faktury VAT, na wskazany rachunek bankowy wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji prac do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie wykonywania prac jak też bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie obiektu i na terenie przyległym.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z niniejszą umową w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

c) za odstąpienie od realizacji umowy 10 % wartości przedmiotu umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również liczone utracone korzyści.

§ 8

Wykonawca zapewni kontrolę w trakcie realizacji prac przez swojego przedstawiciela dysponującego odpowiednią wiedzą techniczną.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

d) wykonawca nie wykonuje prac lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiajacego złożonego na piśmie, a nadto wykonuje je niezgodnie z zawartą umową.

2.Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawę Prawo

zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                         Wykonawca:

Załącznik nr 5

Wzór umowy - Zad. II.

Umowa nr …………../2012

zawarta w dniu …………………. r. w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. mającym siedzibę przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek - Główną Księgową - Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a

Przedsiębiorcą: ………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:…………………………………………., mającym siedzibę przy ulicy ……………………, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: ……………………….., pod numerem …………………, NIP: ……………………., REGON: ……………………..,

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu, dotyczy:

Zad. II. - naprawa bramy segmentowej w południowej części hali,

obejmuje między innymi: ……………………

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska i z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 3

1. Wykonawca na wykonane prace udzieli ………….. lat (minimum 18 miesięcy) gwarancji jakości oraz rękojmi na okres 3 lat, licząc od dnia odbioru prac.

2. Na zamontowaną bramę wymagana gwarancja 2 lata.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na koszt własny

ewentualnych usterek i nieprawidłowości wynikających z wadliwego wykonawstwa lub wad fizycznych użytych materiałów.

§ 4

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………. r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ……………………… r.

3. Montaż bramy nastąpi po zakończeniu zad. I.

§ 5

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie  oferty z dnia ………………. r.,                                            
w wysokości: ……………. zł

(słownie:……………………………..)

2. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, na podstawie odrębnej umowy.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury VAT, na wskazany rachunek bankowy wykonawcy.

§ 6

1. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji prac do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie wykonywania prac jak też bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie obiektu i na terenie przyległym.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia,

b) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z niniejszą umową w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy.

c) za odstąpienie od realizacji umowy 10 % wartości przedmiotu umowy.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również liczone utracone korzyści.

§ 8

Wykonawca zapewni kontrolę w trakcie realizacji prac przez swojego przedstawiciela dysponującego odpowiednią wiedzą techniczną.

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na

piśmie pod rygorem nieważności.

§ 10

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy,

d) wykonawca nie wykonuje prac lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiajacego złożonego na piśmie, a nadto wykonuje je niezgodnie z zawartą umową.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.

§ 11

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

2. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawę Prawo

zamówień publicznych.

§ 13

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                         Wykonawca:

Załącznik nr 5

Wzór umowy - Zad. III.

UMOWA Nr .............................. /2012

zawarta w dniu ……………….. r. w Inowrocławiu pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Inowrocławiu Sp. z o.o. mającym siedzibę przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, wpisanym do rejestru sądowego, prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000059483

REGON: 091581150 NIP: 556-080-08-85

Kapitał Zakładowy Spółki: 25 216 400, 00 zł

Konto: Bank Zachodni WBK S. A.O/ Inowrocław      88 1090 1069 0000 0000 0701 3956

reprezentowanym przez:

Krzysztofa Kuźmińskiego – Prezesa Zarządu

Danutę Kaczmarek – Główną Księgową - Członka Zarządu

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a

Przedsiębiorcą: …………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:………………………………. z siedzibą w ……………………..(adres: ………………………….., ……………………….), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez: …………………………………  pod numerem: …………………….

NIP: ………………………., REGON: …………………….,

zwanym w treści umowy Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawą z

dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Likwidacja szkód po pożarze hali nr 7 na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ulicy Bagiennej 77 w Inowrocławiu, dotyczy:

Zad. III. - dostawa i montaż przewodu elektrycznego 3-fazowego, obejmuje między innymi: ……………………………….

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz, ofertą,

b) strzec mienia znajdującego się na terenie prac,

c) zabezpieczenie terenu prac,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa,

e) uporządkowanie teren prac po ich wykonaniu.

2.1. Zakres prac określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie

Wykonawcy, które są załącznikami do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora ds. technicznych) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień ………………… r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień ……………….. r.

§ 4

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie

ustalone na podstawie złożonej oferty z dnia ………………………. r.,

w wysokości: …………………… zł

(słownie: ……………………………………… ).

2. Do powyższej stawki zostanie doliczony odpowiedni podatek VAT.

3.Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury.

§ 8

1.Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy się w narzędzia, sprzęt, środki transportu i materiały niezbędne do wykonania prac.

2.Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji prac do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie wykonywania prac jak też bieżącego usuwania we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci w obrębie remontowanego obiektu i na terenie przyległym.

§ 9

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu uporządkowany teren realizacji prac i przekazać w terminie ustalonym na odbiór tych prac, (dotyczy to także wykorzystywanych pomieszczeń).

§ 10

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli:

a) zmiany są korzystne dla zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym,

b) zmiany stawki podatku VAT, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawnych, w wypadkach określonych w art. 144 Prawo zamówień publicznych.

3. Zmiany umowy, o których mowa, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany.

§ 11

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie prac elektrycznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego i bhp.

§ 12

1.Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. za zwłokę w wykonaniu prac w wysokości 5 % od wartości umowy.

1.2. za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 5 % od wartości umowy.

1.3. za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % od wartości umowy.

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody obejmującej również liczone utracone korzyści.

§ 13

1.Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

1.2. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

1.3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1.4.Wykonawca nie wykonuje robót, wykonuje z nienależytą starannością lub przerywa ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożone na piśmie.

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 15

Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 16

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, w

umowie zamieszczone zostaną zapisy stosownie do art. 647 ¹ k. c.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

§ 18

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- Oferta wykonawcy.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: