- PRZEDSIĘBIORSTWO

- GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ

- Spółka  z o.o. w  INOWROCŁAWIU

- ul. Ks. Wawrzyniaka 33  tel.(052)357-58-10, fax(052)357-32-32;  e-mail: pgkim@poczta.internetdsl.pl

- Konto: Bank Zachodni WBK S.A O/Inowrocław                            REGON 091581150

- 88 1090 1069 0000 0000 0701 3956                                                     NIP  556-080-08-85

- KRS  0000059483

- …………………..…….................................................................................................................					Inowrocław, dnia 11 września 2006 r.

DMP. 66/2006

Dotyczy: Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: DMP. 66/2006, w którym przedmiotem zamówienia jest:

„Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Daszyńskiego 26 w Inowrocławiu”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Podstawa prawna: art. 40 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAWIADOMIENIE.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych

warunków zamówienia.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu informuje, że

w dniu 1 września 2006 r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotycząc powyższego

postępowania- w załączeniu treść.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający

modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia ustalony został zgodnie z umową kredytową na 30

listopada 2006 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ostatecznego terminu zakończenia robót z uwagi na

niesprzyjające warunki pogodowe, jak również terminów koniecznych do zastosowania odpowiedniej

technologii docieplenia.

Powyższe zmiany nastąpią zgodnie z postawieniami oraz na zasadach przewidzianych w umowie

kredytu inwestorskiego NOWY DOM remont z premią termomodernizacyjną z BGK.