INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(Rozp.Min.Infrastruktury z dn.23.06.03 Nr 1126 Dz.U.Nr 120)

| Zamurowanie ścian 3 klatek schodowych wraz z osadzeniem stolarki w budynku mieszkalnym | Inowrocław ul. Wilkońskiego 35 |
| --- | --- |
| Inwestor: | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wilkońskiego 35 Inowrocław |
| Projektant : | Leszek Rychłowski Inowrocław ul. Sikorskiego 23/8 |

- Zakres robót i kolejność realizacji :

- Demontaż istniejących balustrad metalowych

- Demontaż elementów konstrukcji stalowej wewnętrznej

- Demontaż konstrukcji drewnianej wewnętrznej

- Uzupełnienie ścian bloczkami gazobetonowymi

- Osadzenie podciągu.

- Osadzenie stolarki okiennej

- Otynkowanie ścian wewnętrznych

- Docieplenie ścian zewnętrznych

- Roboty malarskie

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Roboty wykonywane są na klatkach schodowych istniejącego budynku mieszkalnego.

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Prace na wysokości:

- nie wyposażenie pracowników stosownie do rodzaju prac wykonywanych na wysokości w sprzęt chroniący przed upadkiem,

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie przez  pracowników sprzętu ochronnego,

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających,

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach

- niewłaściwa organizacja pracy.

Rusztowania budowlane:

- upadek z wysokości

- poślizgnięcie z powodu oblodzenia pomostów roboczych w przypadku prowadzenia robót w okresie obniżonych temperatur

- porażenie piorunem

- uderzenie przedmiotem spadającym z wyższych kondygnacji.

Roboty murarskie, dociepleniowe, tynkarskie i montaż belek stalowych:

- nieprzestrzeganie instrukcji obsługi i użytkowania sprzętu,

- zachlapania oczu rozpryskami wyładowywanej zaprawy,

- zachlapanie oczu zaprawą przy tynkowaniu,

- nieprawidłowo wykonane rusztowania,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań w miejscach do tego nie przystosowanych,

- wychylanie się poza zarys rusztowań bez odpowiednich zabezpieczeń przy przejmowaniu materiałów z pojemników,

- możliwość poślizgnięć i urazów spowodowana brakiem porządku na stanowisku pracy,

- urazy spowodowane spadaniem przedmiotów z wysokości,

- porażenie prądem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

Roboty malarskie:

- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

- wykonywanie pracy na wysokości

- niebezpieczeństwo pożaru.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy,

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni  dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel,

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż.

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnicę i apteczkę,

- ustawienie tablic informacyjnych,

- wygrodzenie stref bezpiecznej pracy sprzętu,

- zapewnienie i oznakowanie dojścia do istniejącego budynku.

- transport materiałów z rozbiórki prowadzić klatką schodową

Oprac.

Inowrocław, 31 lipca 2006 r.